「前、後台分離」且「操作簡單化」的新計畫，我建議的 SharePoint 資料架構 應聚焦於標準化與高效關聯。這套架構能支撐您提到的四階段（棟別 > 樓層 > 工項摘要 > 地圖落點）操作。

以下是建議的五大類清單架構：

### 一、 基礎底圖與空間架構 (後台維護)

這部分定義了建築的物理結構與地圖底色。

- L0 - 平面圖庫

  - 用途：儲存各棟別樓層的平面圖圖片 。

  - 建議欄位：標題 (如 A-1F)、棟別、樓層、平面圖 (縮圖連結) 。

- L1 - 戶別樓層 (主檔)

  - 用途：專案的所有戶別清單，是所有紀錄的「根」 。

  - 建議欄位：樓層戶別 (Title)、棟別、樓層、狀態 (點交/未點交) 。

### 二、 核心點位定義 (新計畫關鍵)

為了實現您要求的「固定點位」，必須預先在後台標定座標。

- L1b - 空間座標主檔

  - 用途：預先定義地圖上的固定感應點（錨點） 。

  - 建議欄位：

    - 點位名稱 (如：主臥室-入口) 。

    - 樓層戶別 (Lookup 至 L1) 。

    - PointX / PointY (數字：存儲 0-1 之間的相對位置) 。

    - 空間屬性 (如：戶內/公設/機房) 。

### 三、 標準化缺失目錄 (後台維護)

這三張表建立「連動下拉選單」的基礎，讓前台只需勾選，不需打字。

- L2 - 工項目錄：主工項 (如：木門、油漆、電氣) 。

- L2a - 次工項目錄：次細項 (如：木門框、五金、門扇)，需關聯 L2 。

- L2b - 缺失項目目錄：標準化缺失描述與對應廠商，需關聯 L2a 。

### 四、 現場查驗紀錄表 (前台寫入)

建議採「分散式資料庫」，每種主工項獨立成表 (如 L3a, L3b...)，並強制所有工項欄位規格統一，方便程式碼複製 。

- L3a - 木門紀錄 / L3b - 油漆紀錄 ... (欄位需一致)：

  - 標題：自動生成 (如：A-3F-01-木門-刮傷) 。

  - 樓層戶別 (Lookup 至 L1) 。

  - 點位關聯 (建議新增：Lookup 至 L1b)：連結至特定的固定點位。

  - 座標資料：PointX / PointY (由地圖點擊時自動帶入) 。

  - 缺失內容：次工項、缺失內容、廠商 。

  - 查驗狀態：狀態 (待改善/修繕完成)、缺失照片、改善照片、備註 。

### 五、 摘要統計表 (效能優化用)

為了讓您的「第三頁：工項摘要列表」跑得快，建議增加此表。

- Summary_WorkProgress

  - 用途：透過 Power Automate 定時統計或即時計算。

  - 建議欄位：樓層戶別、工項、待改善件數、完工百分比 (%) 。

  - 好處：前台 APP 進入第三頁時，不需掃描幾千筆 L3 紀錄，直接讀這張表即可顯示「木門：5 筆待改善」 。

### 💡 建議開發順序：

- 先定稿 L3a 欄位：將上述所有欄位在 L3a 建置完成，作為後續 L3b~L3zz 的模版。

- 建立 L1b 範例資料：在一個測試戶別中，預先手動建立幾個 PointX/Y 座標，供我們測試第四頁的地圖落點功能 。