這是一份為您整理、格式精簡且方便一鍵複製的 M365 品管系統 (GEMS) 完整使用說明書。內容整合了最新的前後台分離架構、40x40 網格技術，以及十大工程階段標準 1。

# M365 品管系統 (GEMS) 使用說明書

## 一、 系統核心架構

本系統採用「中樞與分支 (Hub-and-Spoke)」架構，確保資料在不同工地與工程階段間的一致性。

- 中樞管理中心 (SharePoint Hub)：統一儲存所有專案基礎資料、工程目錄及查驗紀錄。

- 後台點位設定 APP (Office Admin)：辦公室端使用，負責在平面圖上標定「固定座標點（L1b）」。

- 前台現場查驗 APP (Field Inspection)：現場端使用，執行導航查驗、拍照及自動化驗收。

## 二、 辦公室後台：點位初始化 (管理員)

- 環境選擇：選取目標「棟別」與「樓層」，系統自動從 L0 抓取對應平面圖。

- 網格標定：地圖上疊加有 40x40 透明網格，點擊目標位置，系統自動捕捉並存入比例座標（PointX, PointY）。

- 屬性定義：為點位命名（如：客廳 A 牆）並連結至 L1b 座標主檔。

## 三、 現場前台：四階段查驗流程 (工務同仁)

- 第一階段 (棟別選擇)：鎖定查驗之建築區域。

- 第二階段 (樓層選擇)：進入特定作業平面。

- 第三階段 (工項摘要)：列出該樓層所有工程階段（如：05 內裝、07 門窗），顯示待改善筆數與完工率。

- 第四階段 (圖面落點)：點擊地圖上的「固定點位」進行查驗。

  - 灰燈：尚無紀錄，點擊可新增缺失。

  - 紅燈：待改善，點擊可進行驗收。

  - 綠燈：已完工，點擊可查看紀錄。

## 四、 智慧驗收機制

- 快速操作：點擊「紅燈」點位 $\rightarrow$ 拍攝「改善照片」 $\rightarrow$ 系統自動將狀態改為「修繕完成」 2。

- 數據自動化：只要改善照片欄位有圖，系統會自動驅動狀態變更，無需人工切換。

## 五、 支援工程階段 (01 - 10)

本系統規格統一，可應用於以下工程目錄 3：

- 01 假設工程：前置作業、拆除、圍籬、鷹架、臨時水電等。

- 02 基礎工程：鑽探、放樣、基樁、連續壁、土方工程等。

- 03 結構工程：模板、混凝土、鋼筋、續接器等。

- 04 鋼構工程：主體鋼構、防火披覆、焊道檢驗等。

- 05 內裝工程：隔間、天花板、泥作內牆、防水、油漆工程等。

- 06 外飾工程：外牆打底、貼磚、防水、石材、帷幕牆等。

- 07 門窗工程：玄關門、木門、防火門、鋁門窗、玻璃工程等。

- 08 設備工程：水電、弱電、給排水、消防、廚具、衛浴設備等。

- 09 景觀工程：植栽、給排水、石材、圍牆、金屬工程等。

- 10 大廳裝修工程：一樓大廳裝修、石材、人造石、燈具工程等。

## 六、 技術防呆說明

- 點位不偏移：採用相對比例存儲（0.0 ~ 1.0），公式為 位置 = 比例 * 容器當前寬度 4。

- 設備相容性：無論使用手機、平板或電腦，地圖點位皆會鎖定在圖面上相同物理位置 5。